Health1.0 健康体检管理系统

项目实验文档

版本 3.0 — 含团队分工

2026年7月

一、项目概述

1.1 项目背景

Health1.0 是一个基于 Java Swing 的健康体检管理系统，采用 Maven 多模块分层架构。经过两轮重构后，当前为 v3.0 版本，按功能竖切 + 分层架构组织代码，支持五人并行开发。

1.2 技术栈

| 层级 | 技术 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 运行环境 | Java 21 | 最新 LTS 版本 |
| 构建工具 | Maven 3.x | 多模块聚合项目 |
| UI 框架 | Java Swing | 桌面 GUI |
| 数据库 | MySQL 8.0 | 本地部署，一人负责全部表结构 |
| 数据访问 | JDBC 直连 | DbUtil 统一管理连接 |
| 日期处理 | java.time (JSR-310) | LocalDate / LocalDateTime |
| 密码加密 | AES-128 | EncryptUtil 统一加密 |
| 日历控件 | JCalendar 1.4 | 注册页日期选择 |

1.3 仓库地址

https://github.com/shanshuifeng/health1.0-main

二、模块结构

2.1 分层架构

health-ui（界面层）→ health-service（业务层）→ health-dao（数据层）→ health-common（基础层）

每层只依赖下一层，无跨层调用，无循环依赖。

2.2 模块总览

| 模块 | 层级 | 职责 | 依赖 |
| --- | --- | --- | --- |
| health-common | 基础层 | 实体类 + 工具类 + 数据库配置 | 无 |
| health-dao | 数据层 | 全部8个DAO，统一数据库操作 | health-common |
| health-service | 业务层 | 10个Service，业务逻辑 | health-common + health-dao |
| health-ui | 界面层 | 24个Swing组件 + 启动入口 | health-common + health-service |

2.3 模块目录

health-common/ — 9文件：6个Entity + DbUtil + EncryptUtil + db.properties.example

health-dao/ — 8文件：UserDAO(14方法) + AppointmentDAO(13方法) + 6个DAO

health-service/ — 10文件：7个Service + 2个支付 + ExamRecordCellRenderer

health-ui/ — 24文件：user/8 + medical/13 + auth/2 + Launcher.java

三、数据库设计

3.1 基本信息

- 数据库名：healthsys，本地 MySQL 8.0+

- 连接：JDBC 直连，配置 db.properties（不提交版本控制）

- 驱动：mysql-connector-java 8.0.28

3.2 六张数据表

表1：users（用户表）

| id | BIGINT PK | 主键自增 |
| --- | --- | --- |
| id | BIGINT PK | 主键自增 |
| phone | VARCHAR(20) | 手机号 |
| password | VARCHAR(255) | AES加密 |
| name | VARCHAR(50) | 用户名 |
| birth_date | DATE | 出生日期 |
| gender | VARCHAR(10) | MALE/FEMALE/OTHER |
| role | VARCHAR(20) | USER/MEDICAL |
| id_number | VARCHAR(18) | 身份证号 |
| first_login | BOOLEAN | 是否首次登录 |
| created_at | DATETIME | 创建时间 |
| updated_at | DATETIME | 更新时间 |

表2：test_packages（套餐表）

| id | BIGINT PK | 主键自增 |
| --- | --- | --- |
| id | BIGINT PK | 主键自增 |
| name | VARCHAR(100) | 套餐名称 |
| description | TEXT | 描述 |
| price | DECIMAL(10,2) | 价格 |
| created_at | DATETIME | 创建时间 |

表3：medical_tests（检查项表）

| id | BIGINT PK | 主键自增 |
| --- | --- | --- |
| id | BIGINT PK | 主键自增 |
| name | VARCHAR(100) | 项目名称 |
| code | VARCHAR(50) | 编码 |
| description | TEXT | 描述 |
| normal_range | VARCHAR(100) | 参考范围 |
| price | DECIMAL(10,2) | 价格 |
| created_at | DATETIME | 创建时间 |

表4：package_tests（关联表）

| package_id | BIGINT FK | 套餐ID |
| --- | --- | --- |
| package_id | BIGINT FK | 套餐ID |
| test_id | BIGINT FK | 项目ID |

表5：appointments（预约表）

| id | BIGINT PK | 主键自增 |
| --- | --- | --- |
| id | BIGINT PK | 主键自增 |
| user_id | BIGINT FK | 用户ID |
| package_id | BIGINT FK | 套餐ID |
| appointment_time | DATETIME | 预约时间 |
| exam_time | DATETIME | 体检时间 |
| status | VARCHAR(20) | 状态 |
| payment_status | BOOLEAN | 支付状态 |
| created_at | DATETIME | 创建时间 |

表6：exam_records（体检记录表）

| id | BIGINT PK | 主键自增 |
| --- | --- | --- |
| id | BIGINT PK | 主键自增 |
| user_id | BIGINT FK | 用户ID |
| group_id | BIGINT FK | 检查组ID |
| item_id | BIGINT FK | 检查项ID |
| appointment_id | BIGINT FK | 预约ID |
| test_id | BIGINT FK | 测试ID |
| result_value | VARCHAR(200) | 检查结果 |
| exam_date | DATETIME | 体检时间 |
| created_at | DATETIME | 创建时间 |

3.3 ER 关系

users (1) ── (N) appointments (N) ── (1) test_packages

appointments (1) ── (N) exam_records (N) ── (1) medical_tests

test_packages (N) ── (M) medical_tests [ 通过 package_tests ]

四、团队分工（五人并行）

4.1 分工总览

按功能竖切，每人独占一组数据表和代码包，只依赖 A 提供的实体和 DAO。A 同时负责主窗口框架和面板组装。

| 人员 | 职责 | 文件数 | 操作的表 | 产出给A的JPanel |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 蒋永康 | 数据层 + 主框架组装 | 22 | 全部6张表 | —（A自己组装） |
| 陈欣研 | 认证模块（注册/登录/改密） | 6 | users | LoginPanel / RegisterPanel / ChangePwdPanel |
| 丁紫岚 | 套餐+检查项管理 | 12 | test_packages / medical_tests / package_tests | 8个Panel（用户+医护端） |
| 慈曾华 | 预约模块 | 6 | appointments | 4个Panel（创建/查看/管理/自定义） |
| 苏贝贝 | 体检报告模块 | 6 | exam_records | 4个Panel（录入/报告/建议/历史） |

4.2 并行开发原理

五人只依赖 A 第一步产出的实体和 DAO 方法签名，之后完全并行。各人操作的表互不重叠，代码包互不冲突。

|  | A | B | C | D | E |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| users | ✓ | ✓（只读A的DAO） |  |  |  |
| test_packages | ✓ |  | ✓ | ✓（只读） |  |
| medical_tests | ✓ |  | ✓ | ✓（只读） | ✓（只读） |
| package_tests | ✓ |  | ✓ | ✓（只读） |  |
| appointments | ✓ |  |  | ✓ | ✓（只读） |
| exam_records | ✓ |  |  |  | ✓ |

✓ = 独占读写   只读 = 仅查询，不写入

4.3 各人详细清单

A — 数据层 + 主框架（22文件）

第一步 D1 9:00-11:00 — health-common（9文件，全员等）

- entity/: Users.java, Appointment.java, ExamRecord.java, CheckItem.java, CheckItemGroup.java, Package.java

- util/: DbUtil.java, EncryptUtil.java

- resources/: db.properties.example

第二步 D1 11:00 ~ D2 — health-dao（8个DAO，方法签名D1下午先给）

- UserDAO.java — users表（注册/查用户/改密/CRUD）

- AppointmentDAO.java — appointments表（创建/取消/查询/状态更新）

- ExamRecordDAO.java — exam_records表（录入/查询/更新）

- TestPackageDAO.java + CheckItemDAO.java + CheckItemGroupDAO.java

- PackageDAO.java + MedicalTestDAO.java

第三步 D2 ~ D3 — health-ui 主框架（5文件，组装所有人的JPanel）

- Launcher.java — main入口

- MainFrame.java — JFrame + CardLayout + 角色路由

- NavigationPanel.java — 左侧导航菜单

- UserMainView.java — 用户端组装（嵌入B/C/D/E的用户面板）

- MedicalWorkbench.java — 医护端组装（嵌入B/C/D/E的管理面板）

B — 认证模块（6文件）

只操作用户认证，调A的UserDAO。

- service/AuthService.java — 登录校验、角色判断、首次登录检测

- ui/LoginPanel.java — 用户名+密码+登录按钮（JPanel）

- ui/RegisterPanel.java — 注册表单（手机号+密码+个人信息）

- ui/ChangePasswordPanel.java — 首次登录强制改密

- ui/ProfilePanel.java — 个人信息查看编辑

- ui/UserManagePanel.java — 用户管理（医护端CRUD）

C — 套餐+检查项（12文件）

套餐浏览、检查项管理、套餐-项目关联配置。

- service/PackageService.java + CheckItemService.java

- ui/PackageListPanel.java — 套餐列表（用户端浏览）

- ui/PackageDetailPanel.java — 套餐详情（含检查项列表）

- ui/CheckItemManagePanel.java — 检查项管理（医护端CRUD）

- ui/CheckItemDialog.java — 检查项编辑弹窗

- ui/PackageManagePanel.java — 套餐管理（医护端CRUD）

- ui/PackageEditDialog.java — 套餐编辑弹窗

- ui/PackageCheckPanel.java — 套餐-项目勾选配置

- ui/GroupManagePanel.java — 检查组管理

- ui/ManageTabPanel.java — 管理端Tab容器（套餐+检查项+检查组）

D — 预约模块（6文件）

预约创建、取消、查看，自定义套餐，模拟支付。

- service/AppointmentService.java — 预约流程

- service/PaymentService.java + MockPaymentService.java

- ui/AppointmentPanel.java — 我的预约列表

- ui/CreateAppointmentPanel.java — 创建预约（选套餐→选时间→确认）

- ui/CustomPackagePanel.java — 自定义套餐组合

- ui/AppointmentManagePanel.java — 医护端预约管理

E — 体检报告模块（6文件）

结果录入、报告查看、异常标记、健康建议。

- service/ExamService.java — 体检记录业务

- service/ReportService.java — 报告生成逻辑

- ui/ExamInputPanel.java — 医护录入体检结果

- ui/ReportViewPanel.java — 用户查看体检报告

- ui/HealthAdvicePanel.java — 健康建议

- ui/ReportHistoryPanel.java — 历史报告对比

4.4 三天时间线

| 时段 | A | B | C | D | E |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| D1 9-11 | 写实体+DbUtil（全员等） | 等实体，画UI草稿 | 等实体，画UI草稿 | 等实体，画UI草稿 | 等实体，画UI草稿 |
| D1 11-18 | 8个DAO（方法签名先给） | Login+Register+改密调UserDAO | 套餐+检查项调4个DAO | 预约+支付调AppointmentDAO | 录入+报告调ExamRecordDAO |
| D2 全天 | DAO实现补完+MainFrame骨架 | Service完善+自测 | Service完善+自测 | Service完善+自测 | Service完善+自测 |
| D3 上午 | 组装各Panel+主窗口 | 自测+交付Panel给A | 自测+交付Panel给A | 自测+交付Panel给A | 自测+交付Panel给A |
| D3 下午 | 全员联调+修Bug+演示准备 |  |  |  |  |

4.5 Panel 交付规范（A 定义）

每人产出的 JPanel 对外暴露一个获取方法，A 直接嵌入主窗口：

public class LoginPanel extends JPanel {

public static LoginPanel create() { return new LoginPanel(); }

}

A 在 MainFrame 中组装：

mainPanel.add(LoginPanel.create(), "login");

mainPanel.add(PackageListPanel.create(), "packages");

mainPanel.add(AppointmentPanel.create(), "appointments");

mainPanel.add(ReportViewPanel.create(), "report");

五、功能描述

5.1 用户角色

| 角色 | 值 | 权限 |
| --- | --- | --- |
| 普通用户 | USER | 浏览套餐、预约体检、查看报告、自定义套餐 |
| 医护人员 | MEDICAL | 管理预约、录入结果、管理用户/套餐/检查项 |
| 管理员 | admin | 同MEDICAL权限，可登录医护后台 |

5.2 用户端功能

- 注册登录：手机号+密码注册，用户名+密码登录，首次改密

- 套餐浏览：列表、详情（检查项目+价格）、搜索筛选

- 预约体检：选套餐→选日期→确认→查看预约

- 自定义套餐：自行组合检查项创建个性化套餐

- 我的预约：查看/取消预约，查看状态

- 体检报告：查看结果、异常标红、健康建议

- 个人中心：信息编辑、密码修改

5.3 医护端功能

- 工作台：用户管理、预约管理统一入口

- 套餐管理：套餐增删改查，检查项增删改查，套餐-项目关联

- 预约管理：查看所有预约，编辑状态

- 体检录入：按预约逐项录入检查结果

- 报告管理：生成报告、异常标记、医生建议

六、项目重构记录

6.1 第一轮 v1→v2：代码去重

- 统一 DbUtil：删除 UserModule 重复版本

- 合并实体：MedicalTest→CheckItem, TestPackage→CheckItemGroup, PackageTest→Package, User→Users

- 类型统一：全部 java.time（LocalDate/LocalDateTime），ID 统一 Long

- 移除硬编码密码 → db.properties

- 修复 pom.xml 重复依赖

6.2 第二轮 v2→v3：模块重组

- 按分层重新划分：Common → DAO → Service → UI

- UserDAO 三合一（14方法），AppointmentDAO 二合一（13方法）

- 包名统一 com.healthsys.*

- UI 按角色分包：auth / user / medical

6.3 v1→v2→v3 对比

| 对比项 | v1 | v2 | v3 |
| --- | --- | --- | --- |
| 模块数 | 4（按作者分） | 4（按作者分） | 4（按层分） |
| 实体类 | 12（两套） | 7（统一） | 7（health-common） |
| UserDAO | 3份 | 3份 | 1份（14方法） |
| AppointmentDAO | 2份 | 2份 | 1份（13方法） |
| DbUtil | 2份 | 1份 | 1份 |
| 包名 | 4套 | 3套 | 1套（com.healthsys） |
| 依赖 | 网状交叉 | 网状（改善） | 单向分层 |

七、运行与部署

7.1 环境要求

- JDK 21+ / Maven 3.6+ / MySQL 8.0+ / IntelliJ IDEA

7.2 启动步骤

1. git clone https://github.com/shanshuifeng/health1.0-main.git

2. 创建数据库：CREATE DATABASE healthsys; 导入六张表

3. 复制 health-common/.../db.properties.example → db.properties，填入密码

4. mvn clean compile

5. 运行 health-ui/.../Launcher.java 的 main 方法

7.3 默认账号

- 医护：admin / admin

- 用户：user1 / user1

- 新注册用户默认 USER，需数据库改 role 为 MEDICAL

八、扩展方向

短期

- 异常处理增强 + 单元测试 + SLF4J 日志

中期

- Spring Boot 3 + Vue 3 前后端分离

- JDBC → MyBatis-Plus + JWT 认证

长期

- 在线支付 + PDF报告导出 + 短信通知 + Docker 部署